|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШKОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАHЫ ЯNАУЫЛ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫN Ишбулды АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛEМEHЕ ХАКИМИEТЕ** | **Герб7** | **Администрация**  **сельского поселения**  **ИЖБОЛДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО района ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН** |

**KAPAP ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**12 март 2021 й. № 8 12 марта 2021 г.**

**Об организации противопаводковых мероприятий**

**в период весеннего паводка 2021 года**

На основании постановления Администрации муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан от 09 марта 2021 года № 135 «Об организации противопаводковых мероприятий на территории муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан в период весеннего паводка 2021 года», в целях своевременной и качественной подготовки объектов к пропуску весеннего паводка, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий весеннего половодья и паводков, бесперебойного обеспечения жизнедеятельности населения, устойчивой и безаварийной работы инженерных коммуникации, социальных объектов в период весеннего паводка, оперативного принятия мер по устранению возможных аварийных ситуаций и происшествий Администрация сельского поселения Ижболдинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан постановляет:

1. Утвердить:

- состав противопаводковой комиссии (Приложение № 1).

- план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Ижболдинский сельсовет муниципального района Янаульский район в 2021 году ( Приложение № 2)

1. Руководителям учреждений и хозяйств:

* обеспечить своевременное осуществление первоочередных противопаводковых работ;
* принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении паводка, подготовке к возможной эвакуации населения, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения;
* установить постоянный контроль над состоянием напорных сооружений, водосбросов, дамб, мостов, накопителей жидких отходов, плотин.

- обеспечить готовность сил и средств формирований ГО для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возможных в период прохождения весеннего половодья и паводка.

- обеспечить завоз необходимых материалов, продуктов питания, ГСМ, оборудования и грузов общего назначения до закрытия основных дорог республиканского и местного назначения.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения Ижболдинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан: http://igboldino.zilaircbs.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения И.Т.Садритдинова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

сельского поселения Ижболдинский сельсовет

муниципального района Янаульский район

от 12 марта 2021г. № 8

СОСТАВ

противопаводковой комиссии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Садритдинова И.Т. | Глава сельского поселения | председатель комиссии |
| Члены комиссии: | | |
| 1.Зуфарова Р.Г. | Староста с.Ижболдино | |
| 2.Рахимов Ю.Н. | Староста с.Исанбаево | |
| 3. Тимербулатов А.Б. | Староста с.Атлегач | |
| 4. Ильчибаева Э.В. | Староста д.Новотроицк | |
| 5.Саляхов Н.Н. | Рабочий по благоустройству (по согласованию) | |
| 6.Ильчибаев Г.Т. | Рабочий по благоустройству (по согласованию) | |
| 7. Сахабутдинова Э.З. | Фельдшер ФАП с.Ижболдино (по согласованию) | |
| 8.Тимербаева С.С. | Фельдшер ФАП с.Атлегач (по согласованию) | |
| 9.Зиннуров Л.Н. | Тракторист-машинист | |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

сельского поселения Ижболдинский сельсовет

муниципального района Янаульский район

от 12 марта 2021г. № 8

## план

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории сельского поселения Ижболдинский сельсовет муниципального района Янаульский района в 2021 году

| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверить состояние готовности гидротехнических сооружений | до 31 марта | Старосты сел и деревень |
| 2. | Создать аварийные бригады для проведения противопаводковых работ, защиты объектов от повреждений. Провести с бригадами инструктаж по технике безопасности, обеспечить их необходимым инвентарём и техникой. | до 31 марта | Руководители учреждений, хозяйств и старосты сел и деревень |
| 3. | Организовать очистку крыш от снега.  Для беспрепятственного прохож-дения талых вод вскрыть кюветы и водоотводы. | до 31 марта | Руководители учреждений  (по согласованию) |
| 4. | В целях обеспечения экологической безопасности провести инвентаризацию мест захоронения | до 10 апреля | Старосты сел и деревень |
| 5. | Обеспечить своевременный вывоз бытовых и промышленных отходов, провести работы по предот-вращению загрязнения и засорения водоемов. | до 31 марта | Руководители учреждений и хозяйств (по согласованию) |
| 6. | Организовать очистку прибрежных полос и водоохранных зон в границах населенных мест | в период и после паводка | Администрация сельского поселения, руководители учреждений и хозяйств  (по согласованию), индивидуальные предприниматели  (по согласованию) |
| 7. | Принять меры по обеспечению сохранности мостов, дорог от разрушений, сноса, повреждений. Организовать очистку русла рек под мостами и водопропускных труб в населенных пунктах сельского поселения | март | Противопаводковая  комиссия  и старосты деревень |
| 8. | Обеспечить готовность по оказанию необходимой срочной медицинской помощи по возможным несчастным случаям в паводковый период. | постоянно | Фельдшеры ФАП  (по согласованию) |
| 9. | Организовать раздачу памяток населению при весеннем половодье | март  апрель | Противопаводковая комиссия |
| 10. | В паводковый период организовать дежурство из членов противо-паводковых комиссий. | в период паводка | Противопаводковая комиссия, руководители учреждений  (по согласованию) |

Телефоны

В рабочие дни:

37-1-38 Садритдинова И.Т.- председатель комиссии

В нерабочее время и выходные дни:

01, 5-42-01 - диспетчер ПЧ-109;

02, 5-49-71 - дежурный ОМВД России по Янаульскому району;

04, 5-07-83 - аварийная служба «Газсервис»;

05, 5-42-39 - аварийная служба ООО «Янаульские электросети»;

5-44-67 - Администрация муниципального района;

5-09-11 -ЕДДС,

112 -с мобильной связи.

8917-423-27-42 - глава сельского поселения

Управляющий

делами Администрации Г.Я.Валеева