| Башkортостан Республикаһы Яңayыл районы муниципаль районының Ишбулды ауыл советыауыл биләмәһе хакимиәте |  | Администрация сельского поселения Ижболдинский сельсовет муниципального айона Янаульский район Республики Башкортостан |
| --- | --- | --- |

KAPAP                                                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 март 2019 й.                                   №34                                      27 марта 2019 г.

Об организации противопаводковых мероприятий

в период весеннего паводка - 2019

На основании постановления Администрации муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан от 11 марта 2019 года № 219 «Об организации противопаводковых мероприятий на территории муниципального района Янаульский район в период  весеннего паводка 2019 года», в целях своевременной и качественной подготовки объектов к пропуску весеннего паводка, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий весеннего половодья и паводков, бесперебойного обеспечения жизнедеятельности населения, устойчивой и безаварийной работы инженерных коммуникации,  социальных объектов в период весеннего паводка, оперативного принятия мер по устранению возможных аварийных ситуаций и происшествий  Администрация сельского поселения Ижболдинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан постановляет:

- Утвердить:

- состав   противопаводковой комиссии (Приложение № 1).

- план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения  Ижболдинский сельсовет муниципального района Янаульский район в 2019 году ( Приложение № 2)

- Руководителям учреждений и  хозяйств:

- обеспечить своевременное осуществление первоочередных противопаводковых работ;

- принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении паводка, подготовке к возможной эвакуации населения, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения;

- установить постоянный контроль над состоянием напорных сооружений, водосбросов, дамб, мостов, накопителей жидких отходов, плотин.

- обеспечить готовность сил и средств формирований ГО для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возможных в период прохождения весеннего половодья и паводка.

- обеспечить завоз необходимых материалов, продуктов питания, ГСМ, оборудования и грузов общего назначения до закрытия основных дорог республиканского и местного назначения.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения Ижболдинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан: http://igboldino.ru

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава  сельского поселения	                                             И.Т.Садритдинова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

сельского поселения Ижболдинский сельсовет

муниципального района Янаульский район

от 27 марта   2019  г. № 34

СОСТАВ

противопаводковой комиссии

| Садритдинова И.Т. | Глава сельского поселения | председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Валиев С.М. | ИП Валиев С.М.(по согласованию) | Заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| 1.Зуфарова Р.Г. | Староста с. Ижболдино |  |
| 2.Нартдинов Р.Н | тракторист сельского поселения |  |
| 3.Рахимов Ю.Н. | Староста с. Исанбаево |  |
| 4.Тимербулатов А.Б. | Староста с.Атлегач |  |
| 5.Шакирьянова А.Т. | Староста д. Новотройцк |  |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

сельского поселения Ижболдинский сельсовет

муниципального района Янаульский район

от 27 марта  2019 г. № 34

## план

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории сельского поселения Ижболдинский сельсовет муниципального района Янаульский района в 2019 году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверить состояние готовности гидротехнических сооружений | до 31 марта | Старосты сел и деревень |
| 2. | Создать аварийные бригады для проведения противопаводковых работ, защиты объектов от повреждений. Провести с бригадами инструктаж по технике безопасности, обеспечить их необходимым инвентарём и техникой. | до 31 марта | Руководители учреждений, хозяйств, специалисты и старосты деревень |
| 3. | Организовать очистку крыш от снега. Для беспрепятственного прохож-дения талых вод вскрыть кюветы и водоотводы | до 31 марта | Руководители учреждений и заведующие ферм (по согласованию) |
| 4. | В целях обеспечения экологической безопасности провести инвентаризацию мест захоронения, неорганизованных скоплений бытовых и промышленных отходов предприятий, организаций, расположенных на берегах рек, прудов | до 10 апреля | Руководители учреждений, предприятий и хозяйств (по согласованию) |
| 5. | Обеспечить своевременный вывоз бытовых и промышленных отходов, провести работы по предот-вращению загрязнения и засорения водоемов. | до 31 марта | Руководители учреждений, предприятий и хозяйств (по согласованию) |
| 6. | Организовать очистку прибрежных полос и водоохранных зон в границах населенных мест | в период и после паводка | Администрация сельского поселения, руководители учреждений и хозяйств (по согласованию), индивидуальные предприниматели (по согласованию) |
| 7. | Принять меры по обеспечению сохранности мостов, дорог, прудового хозяйства, плотин от разрушений, сноса, повреждений. Организовать очистку русла рек под мостами и водопропускных труб в населенных пунктах сельского поселения | март | Противопаводковая комиссия и старосты деревень |
| 8. | Обеспечить готовность по оказанию необходимой срочной медицинской помощи по возможным несчастным случаям в паводковый период. | постоянно | Фельдшеры ФАП (по согласованию) |
| 9. | Организовать раздачу памяток населению при весеннем половодье | март апрель | Противопаводковая комиссия |
| 10. | В паводковый период организовать дежурство из членов противо-паводковых комиссий. | в период паводка | Противопаводковая комиссия, руководители учреждений и предприятий (по согласованию) |

Телефоны

В рабочие дни:

37-1-38           - Садритдинова И.Т..- председатель комиссии

В нерабочее время и выходные дни:

01, 5-42-01	- диспетчер ПЧ-109;

02, 5-49-71	- дежурный ОМВД России по  Янаульскому району;

04, 5-07-83	- аварийная служба «Газсервис»;

05, 5-42-39	- аварийная служба ООО «Янаульские электросети»;

5-44-67 		- Администрация муниципального района;

5-09-11		-ЕДДС,

112		-с мобильной связи.

37138           - глава  сельского поселения

37138           - управляющий делами Администрации

Управляющий

делами Администрации                                                         Г.Я.Валеева