|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШKОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАHЫ**  **ЯNАУЫЛ РАЙОНЫ**  **МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫN ИЖБУЛДЫ АУЫЛ**  **СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛEМEHЕ ХАКИМИEТЕ** |  | **Администрация**  **сельского поселения**  ИЖБОЛДИНСКИЙ сельсовет  **МУНИЦИПАЛЬНОГО района** ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН РеспубликИ Башкортостан |

**KAPAP ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**30август 2019 й. №69 30 август 2019 г.**

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство населённых пунктов сельского поселения

Ижболдинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан на 2020 - 2022 годы»».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.20 ст.3 Устава сельского поселения Ижболдинский сельсовет, в целях установления единого порядка содержания территории и осуществления мероприятий по благоустройству, повышения ответственности физических и юридических лиц за соблюдением чистоты и порядка, Администрация сельского поселения Ижболдинский сельсовет **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1.Утвердить муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Ижболдинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан на 2020-2022 годы»согласно приложению.

2. Финансирование Программы, начиная с 2019года, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в муниципальном бюджете сельского поселения Ижболдинский сельсовет на соответствующий финансовый год.

3. Обнародовать данное постановление на информационном стенде администрации сельского поселения Ижболдинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, по адресу: 452822, РБ, Янаульский район, с. Ижболдино, ул. Школьная, д.32 и разместить на сайте  сельского поселения Ижболдинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан по адресу: <http://igboldino.ru/>

4.Данное постановление вступает в силу с 01 января 2019года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения И.Т.Садритдинова

Утверждено постановлением

Администрации

сельского поселения

Ижболдинский сельсовет

от 30 августа 2019года №69

**ПРОГРАММА**

«Благоустройство населённых пунктов

сельского поселения Ижболдинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан на 2020- 2022 годы»

**Паспорт программы**

**«Благоустройство населённых пунктов сельского поселения Ижболдинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан на 2020 - 2022 годы».**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | **Программа «Благоустройство населённых пунктов сельского поселения Ижболдинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан на 2020 - 2022 годы».**  (далее в тексте - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 6 сентября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; «Правила внешнего благоустройства и содержания жилищного фонда, территории населенных пунктов сельского поселения Ижболдинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан |
| Руководитель Программы | Администрация сельского поселения |
| Основной разработчик Программы | Администрация сельского поселения |
| Цели Программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории сельского поселения. Создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. |
| Задачи Программы | - установление единого порядка содержания территорий;  - привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;  - усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий |
| Сроки реализации Программы | - 2020 - 2022 годы |
| Подпрограммы | «Дорожное хозяйство»  «Благоустройство территорий населенных пунктов»  « Обеспечение пожарной безопасности»  «Коммунальное хозяство»  «Охрана окружающей среды» |
| Перечень основных мероприятий  Программы | - благоустройство территорий населенных пунктов;  - содержание и ремонт дорог в населенных пунктах;  - обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения  -Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства в сельском поселении; |
| Исполнители основных мероприятий Программы | - администрация сельского поселения;  - руководители предприятий и организаций (по согласованию); |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования на реализацию Программы составляет  **5553,3** тыс.руб. согласно Приложения 1 |
| Система организации управления и контроля за исполнением Программы | - общее руководство Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет руководитель Программы. Руководителем Программы ежегодно проводится уточнение первоочередных мероприятий Программы на очередной календарный год и проектирование перечня мероприятий на последующий год.  Контроль за ходом реализации Программы представляет собой систему ежегодного мониторинга действий исполнителей мероприятий Программы.  Ежегодно администрация сельского поселения представляет Совету депутатов сельского поселения отчет о ходе реализации мероприятий Программы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - в результате реализации программы благоустроить территории мест массового пребывания населения, выполнить ремонт дорожного полотна, обустроить детские и спортивные площадки, ликвидировать несанкционированные свалки, прочие мероприятия |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления расширения населённых пунктов.

Сельское поселение Ижболдинский сельсовет включает в себя 4 населённых пунктов: с. Ижболдино, с.Исанбаево, с.Атлегач, д.Новотроицк. Населённые пункты удалены друг от друга , имеется значительная протяженность дорог муниципального, регионального значения. Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, дороги, нуждаются в ремонте и реконструкции.

В течение 2015 года в населённых пунктах поселения проведена определённая работа по ремонту дорожного покрытия, благоустроены территории родников, ремонтированы заборы кладбищ, населенных пунктов. Данная работа будет продолжена и в последующие годы. Проводилась работа по оформлению кладбищ. Не один из населенных пунктов не газифицирован ,центральный водопровод изношен, в с.Атлегач и с.Исанбаево нет центрального водоснабжения и колодцев общего пользования. В связи с этим необходимо строительство газопровода, ремонт и замена водопровода, бурение колодцев , строительство дорог. Планируется изготовление проектно –сметной документации на все виды работ, для дальнейшего строительства жизненно важных коммуникаций в всех населенных пунктах. Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства сельского поселения Ижболдинский сельсовет невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства сельского поселения Ижболдинский сельсовет позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

2. Основные цели, задачи Программы, сроки реализации.

Целями и задачами Программы являются:

-осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории сельского поселения Ижболдинский сельсовет;

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- повышение уровня благоустройства улиц;

- установление единого порядка содержания территорий;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий;

- создание новых и обустройство существующих хозяйственных площадок малыми архитектурными формами.

Сроки реализации Программы – 2020-2022 годы.

3. Система программных мероприятий

К программно-целевым мероприятиям относятся:

- уборка территории, включая в себя регулярную очистку территории от мусора, грязи, снега, вывоз мусора, уход за зелёными насаждениями;

- содержание элементов внешнего благоустройства;

- озеленение территории муниципального образования;

- содержание и эксплуатация дорог;

- участие в ремонте жилищного фонда;

-строительство коммуникаций (газопровод, водопровод, электрификация, дороги);

- освещение населённых пунктов сельского поселения Ижболдинский сельсовет

- определение и утверждение объема финансирования Программы;

- подготовка отчета реализации программы, информационно-аналитических материалов;

- организация обнародования работы, направленной на освещение цели и решений задач Программы, о ходе реализации Программы.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории сельского поселения Ижболдинский сельсовет.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения сельского поселения Ижболдинский сельсовет к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень благоустроенности сельского поселения Ижболдинский сельсовет (обеспеченность поселения автодорогами с усовершенствованным покрытием, сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

4. Ресурсное обеспечение Программных мероприятий

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств сельского поселения Ижболдинский сельсовет. Общая сумма планируемых затрат за 2020 - 2022 годы – 5553,3 тысяч рублей, из них средства Республики Башкортостан 1500,0 тысяч рублей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реализация Программы  (по годам) | Объём финансирования  (тыс. руб.) | |
|  | Местный бюджет | Республиканский бюджет |
| 2020 | 1407,7 | 500,0 |
| 2021 | 1322,8 | 500,0 |
| 2022 | 1322,8 | 500,0 |
| **ИТОГО:** | 4053,3 | 1500,0 |

5. Механизм реализации Программы

Реализация программных мероприятий осуществляется всеми исполнителями основных мероприятий, указанных в паспорте Программы, в соответствии с действующим законодательством.

Основным координатором реализации данной Программы является администрация сельского поселения Ижболдинский сельсовет.

6. Организация управления Программой, контроль

над ходом ее реализации

Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее реализацию, несут организации и ведомства, указанные в графе «Исполнители».

7. Ожидаемые конечные результаты программы.

Реализация Программных мероприятий позволит благоустроить населенные пункты, построить и ввести в эксплуатацию новые жилые дома, что увеличит доходную часть бюджета. Увеличится количество жителей. Отремонтировать дороги, построить новые дороги. Улучшить освещение улиц. Построить новые торговые предприятия. Увеличится количество предприятий малого и среднего бизнеса. Проводить своевременный откос сорной травы в летний период и очистку от снежных заносов в зимний период. Изготовление проектно-сметной документации для строительства газопровода, электрификации и водопровода позволить включить данные виды работ в федеральные и республиканские программы развития сельских населенных пунктов.

Привитие жителям любви и уважения к своей малой Родине, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения Ижболдинский сельсовет. Участие жителей, работников предприятий и учреждений в благоустройстве и озеленении населенных пунктов сельского поселения.

Приложение

к муниципальной долгосрочной программе

«Благоустройство в сельском поселении Ижболдинский сельсовет

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан на 2020-2022 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЖБОЛДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2020 – 2022 ГОДЫ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Объем финансирования  по годам (тыс. рублей) | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | | | | 2022 | | |
|  |  |  |  | Источник финансирования | | | | | | | |
|  |  |  |  | МБ | | РБ | МБ | РБ | | МБ | РБ |
| 1 | Уличное освещение. | Администрация сельского поселения | 2020-2022 годы | 204,0 | |  | 218,1 |  | | 218, |  |
| 2 | Услуги по содержание имущества | Администрация сельского поселения | 2020-2022 годы | 10,0 | |  | 5,0 |  | | 5,0 |  |
| 3 | Дорожное хозяйство | Администрация сельского поселения | 2020-2022 годы | - | | 100,0 |  | 300,0 | |  | 300,0 |
| 4 | Тех. обслуживание сетей уличного освещения | Администрация сельского поселения | 2020-2022 годы | 84,0 | |  | 84,0 |  | | 84,0 |  |
| 5 | Прочие мероприятия по благоустройству поселения | Администрация сельского поселения | 2020-2022 годы | 802,7 | |  | 702,7 |  | | 702,7 |  |
| 7 | Текущий ремонт | Администрация сельского поселения | 2020-2022 годы |  | | 200,0 |  | 200,0 | |  | 200,0 |
| 8 | Увеличение стоимости материальных запасов | Администрация сельского поселения | 2020-2022 годы | 80,0 | |  | 80,0 |  | | 80,0 |  |
| 9 | Увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов | Администрация сельского поселения | 2020-2022 годы | 225,0 | |  | 225,0 |  | | 225,0 |  |
| 10 | Услуги по страхованию | Администрация сельского поселения | 2020-2022 годы | 2,0 | |  | 8,0 |  | | 8,0 |  |
| 11 | Увеличение стоимости строительных материалов | Администрация сельского поселения | 2020-2022 годы |  | | 200,0 |  |  | |  |  |
|  | итого |  |  | 1407,7 | | 500,0 | 1322,8 | 500,0 | | 1322,8 | 500,0 |

Глава сельского поселения И.Т. Садритдинова